# P R E S U P U E S T A W E B

C L I E N T E

**E M P R E S A**

M A G A R I S A C

**R E Q U E R I M I E N T O**

D I S E Ñ O Y C O N S T R U C C I Ó N D E L W E B P Ú B L I C A

# D E S C R I P C I Ó N D E L S E R V I C I O

M O D U L O 1

**D I S E Ñ O U I D E L S I T I O W E B**

E X P E R I E N C I A D E L U S U A R I O D E L S I T I O W E B

**D I S E Ñ O U X D E L S I T I O W E B**

I N T E R F A Z D E L U S U A R I O D E L S I T I O W E B

# M O D U L O 2

**P R O G R A M A C I Ó N D E L L A D O D E L S E R V I D O R**

D O M I N I O Y S E R V I D O R

**P R O G R A M A C I Ó N D E L L A D O D E L C L I E N T E**

H T M L Y C S S

# M O D U L O 3

**M A R K E T I N G A N A L Y T C I S**

S E O S T A N D A R Y G O O G L E A N A L Y T C I S

# S / 2 , 0 0 0 . 0 0

S / 8 0 0 . 0 0

# S / 8 0 0 . 0 0

S / 4 0 0 . 0 0

# T É R M I N O S Y C O N D I C I O N E S

El pago se realizará 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar.

Una vez aprobado el presupuesto se redactará un breve contrato que tendrá que ser firmado por cliente y proveedor con los servicios y cláusulas detallados.

El pago del dominio se considera fuera de la propuesta. Los precios mostrados no incluyen I.G.V.

# S E R V I C I O S D E T A L L A D O S

O B J E T I V O P R O Y E C T O

El objetivo del trabajo es desarrollar e implementar el sitio web de la empresa Magare SAC. Esta deberá cumplir con cumpla con las expectativas de calidad y desempeño

esperadas por nuestro cliente, teniendo en cuenta:

Diseño creativo y eficiente (Responsive Design) que permita que el sitio funcione y se vea correctamente en los dispositivos móviles y navegadores de Internet.

# F A S E S D E L P R O Y E C T O

M O D U L O 1

Definición del contenido y estructura

**D I S E Ñ O U X D E L S I T I O W E B**

I N T E R F A Z D E L U S U A R I O D E L S I T I O W E B

Diseño de los frameworks para definir la estructura del sitE Tipo de página: Home, informativa, galería e formulario.

Nª de páginas: 4

Duración: 1.5 semanas

# M O D U L O 2

Implementación y desarrollo

**P R O G R A M A C I Ó N D E L L A D O D E L S E R V I D O R**

D O M I N I O Y S E R V I D O R

Instalación del dominio y servidor

Instalación y configuración de dominio en Domains Google.

Instalación y configuración del hosting en Hosting web de Google Cloud Duración: 1 semana

# M O D U L O 2

Implementación y desarrollo

**P R O G R A M A C I Ó N D E L L A D O D E L C L I E N T E**

H T M L Y C S S

Creación y desarrollo de las páginas diseñadas previamente. Implementación de formulario en la página de Contacto.

Construcción en HTML, CSS y Bootstrap Framework.

Tipo de página: Home, informativa, galería e formulario. Nª de páginas: 4

Duración: 3 semanas

# M O D U L O 3

Publicación de los contenidos iniciales del sitio web y capacitación y garantía de funcionamiento

**M A R K E T I N G A N A L Y T C I S**

S E O S T A N D A R Y G O O G L E A N A L Y T C I S

Instalación de Google Analytics

Registrar el site en Search Console. Enviar Sitemap a Google.

Certificado de seguridad https Duración: 1 sema

# 